## Slide 1: Презентация спринта команды «ВЮМНД»

## Slide 2
Нужно сделать | В работе | Сделано
Архивация заказов |  | 
Исправить интерфейс менеджера и работника |  | 
Исправить запросы к БД для «Работника» и «Менеджера». Назначить права доступа для БД |  | 
Первоначальная Scrum-доска

## Slide 3
Юра | Работа над интерфейсом, изменение и доработка функционала программы
Виктор | Разработка функционала и помощь в реализации
Марина | Работа над интерфейсом программы
Данара | Архивация заказов и доработка базы данных
Никита | Помощь с разработкой базы данных. Создание презентации
Распределение задач

## Slide 4
Итоги спринта
1. Окна для «Менеджера»:
В таблицу в окне «Информация о заказе» были добавлены 2 строки: «Телефон», «E-mail»
2. Окна для «Работника»:
В таблицу в окне «Информация о заказе» были добавлены 2 строки: «Краткое описание», «Доп.информация»
В окнах «Текущие заказы» и «Новые заказы» были исправлены недочёты в таблицах
3. Написаны запросы к БД и выставлены права для «Работника» и «Менеджера».
4. Добавлена новая БД для архивации старых заказов.
5. Обсуждено и исправлено множество недочётов в функционале программы.

## Slide 5
Окно менеджера

## Slide 6
Окна работника

## Slide 7
Окна работника

## Slide 8
Окна работника

## Slide 9
Архивация

## Slide 10
Пример отображения заказа в БД

## Slide 11
Нужно сделать | В работе | Сделано
Архивация заказов |  | 
Исправить интерфейс менеджера и работника |  | 
Исправить запросы к БД для «Работника» и «Менеджера». Назначить права доступа для БД |  | 
Итоговая Scrum-доска

## Slide 12
Ретроспектива
«Что было хорошего в этом спринте?»
«Какие проблемы были в этом спринте и их решение?» «Какие улучшения мы запланируем на следующий спринт?»