## Slide 1: Презентация спринта команды «ВЮМНД»

## Slide 2
Нужно сделать | В работе | Сделано
Переделать требования |  | 
Изменить статусы и переделать архивацию |  | 
Добавить просмотр модели (Новое окно) |  | 
Хранение паролей в виде хеша |  | 
Отмена заказа |  | 
Продумать алгоритм подсчёта первоначальной цены |  | 
Первоначальная доска задач

## Slide 3
Юра | Разобраться с паролями и с «Отменой заказа»
Виктор | Добавление нового окна для просмотра модели
Марина | Небольшие правки в интерфейсе(Болела)
Данара | Переделать архивацию и статусы
Никита | Переделать старые требования. Сделать презентацию
Распределение задач

## Slide 4
Итоги спринта
Переделаны требования.
Были сделаны пароли в виде хешей.
Сделана возможность выбора моделей с несколькими цветами пластика(переделаны запросы на добавление заказа и обновление заказа соответственно).
Частично сделана отмена заказов.
Добавили просмотр модели в окне Менеджера.

## Slide 5
Функциональные требования
Менеджер
  Добавление заказов;
  Отправка заказа работнику;
  Просмотр информации о заказах;
  Получение заказа на доработку и изменение его;
  Завершение заказа;
  Отмена заказа.

## Slide 6
Функциональные требования
Работник
  Получение заказа;
  Просмотр заказов;
  Отказ от заказа;
  Проверка заказа;
  Возврат заказа на доработку;
  Отправка заявки на материалы;
  Изменение статуса заказа;
  Выставление финальной цены.

## Slide 7
Окно менеджера

## Slide 8
Окно менеджера

## Slide 9
База данных

## Slide 10
Окно просмотра для Менеджера

## Slide 11
Нужно сделать | В работе | Сделано
Переделать требования |  | 
Изменить статусы и переделать архивацию |  | 
Добавить просмотр модели (Новое окно) |  | 
Хранение паролей в виде хеша |  | 
Отмена заказа |  | 
Продумать алгоритм подсчёта первоначальной цены |  | 
Итоговая доска задач