## Slide 1: Презентация спринта команды «ВЮМНД»

## Slide 2
Нужно сделать | В работе | Сделано
История изменений заказа |  | 
Сайт для демонстрации моделей и цветов |  | 
Определение стоимости |  | 
Интерфейс «Снабженца» |  | 
Отмена заказа |  | 
Первоначальная доска задач

## Slide 3
Юра | Разобраться с «Отменой заказа»
Виктор | Создать сайт и разобраться с определением стоимости
Марина | Сделать интерфейс «Снабженца»
Данара | Сделать «Историю изменений заказа»
Никита | Сделать «Историю изменений заказа». презентацию
Распределение задач

## Slide 4
Итоги спринта
Добавлена в БД таблица с историей изменений заказа
Сделано окно Снабженца
  Основные окна для склада, закупок и заявок
  Окна для информации о поставке, для введения даты и выбора файла
Начата работа по «Отмены заказа» и «История изменений заказа»

## Slide 5
Нужно сделать | В работе | Сделано
История изменений заказа |  | 
Сайт для демонстрации моделей и цветов |  | 
Определение стоимости |  | 
Интерфейс «Снабженца» |  | 
Отмена заказа |  | 
Итоговая доска задач

## Slide 6
Окно снабженца

## Slide 7
Окно снабженца

## Slide 8
Окно снабженца

## Slide 9
Дополнительные окна снабженца