## Slide 1: Презентация спринта команды «ВЮМНД»

## Slide 2
Предыдущие сделанные работы
Разработаны и утверждены все требования
Разработана и сделана первоначальная база данных
Придуман и перенесён в PyQT первоначальный интерфейс программы

## Slide 3
Нужно сделать | В работе | Сделано
Добавить словари в базу данных и архивацию заказов |  | 
Доделать функциональную часть для менеджера |  | 
Изменить интерфейс для работника в соответствии с новыми требованиями и перенести его в PyQT |  | 
Первоначальная Scrum-доска

## Slide 4
Юра | Перенос интерфейса в PyQT. Доработка функциональности программы.
Виктор | Моральная поддержка
Марина | Изменение интерфейса в соответствии с требованиями и перенос в PyQT
Данара | Доработка базы данных
Никита | Решение проблем с доработкой базы данных. Cоздание презентации
Распределение задач

## Slide 5
Scrum-собрания
«Что ты делал вчера, чтобы помочь команде завершить спринт?»
«Что ты будешь делать сегодня, чтобы помочь команде завершить спринт?»
«Какие препятствия встают на пути команды?»

## Slide 6
Воскресение:
1. Продумывал функциональные части приложения для менеджера и создание базы данных для дальнейшей реализации.
2. Реализация функций интерфейса менеджера, участие в обсуждении интерфейса для работника.
Юра
Вторник:
1. Доработка небольших мелочей по интерфейсу для менеджера.
2. Доработка окна авторизации, участие в переносе интерфейса работника в PyQt.
3. Малый уровень знаний команды в использовании PyQt.
Четверг:
1. Завершение переноса интерфейса работника в PyQt.
2. Начало планирование функциональной части приложения для работника.

## Slide 7
Марина
Воскресение:
1. Морально подготовила команду к предстоящей работе.
2. Разработаю интерфейс для работника, решу все проблемы, связанные с ним.
Вторник:
1. Разработан интерфейс для работника.
2. Перенесу интерфейс для работника в PyQT из Axure.
3. Быстрое изучение работы с PyQT
Четверг:
1. Постаралась переделать интерфейс с новыми данными.
2. Закончу перенос интерфейса в PyQt, начну работа с дальнейшим интерфейсом приложения.

## Slide 8
Данара
Воскресение:
1. Выявила недочеты в БД.
2. Постараюсь исправить их все
3. Желание отдохнуть в нерабочий день
Вторник:
1. Были подняты вопросы о необходимых поправках в проекте, вследствие чего, в БД появилась необходимость сделать изменения.
2. Изменю базу данных.
3. Недостаток времени - плотный график учебной группы в этот день недели.
Четверг:
1. После обсуждения интерфейсной части проекта было решено добавить в БД триггеры; была изучена работа триггеров в используемой системе управления БД.
2. Будут добавлены триггеры в базу данных.
3. Прокрастинация, в особенности лично моя.

## Slide 9
Никита
Воскресение:
1. Осуществлял моральную поддержку команды.
2. Поучаствую в обсуждении интерфейса для работника.
Вторник:
1. Помогал решить некоторые конфликтные ситуации.
2. Помочь в изменение БД и разработке интерфейса для работника.
Четверг:
1. Помогал решить некоторые конфликтные ситуации и проблемы связанные с БД.
2. Создание презентации по отчётам от команды.

## Slide 10
Итоги спринта
1. Окна для «Менеджера»:
Реализация связи приложения с базой данных для отображения информации обо всех заказах, заказах, требующих доработки и добавления новых заказов.
Доработка запросов к бд для корректного отображения информации.
2. Окна для «Работника»
Доработка эскиза интерфейса для большего соответствия с поставленными требованиями.
Окончание работы по переносу интерфейса в PyQt.
3. Создание окна для авторизации и создание окна-оповещения при неправильном вводе пароля.
4. Добавлены словари в БД и исправлено множество недочётов.

## Slide 11
Окно авторизации

## Slide 12
Окна менеджера

## Slide 13
Окна менеджера

## Slide 14
Окна менеджера

## Slide 15
Окна менеджера

## Slide 16
Окна работника

## Slide 17
Окна работника

## Slide 18
Окна работника

## Slide 19
База данных

## Slide 20
Нужно сделать | В работе | Сделано
Добавить словари в базу данных и архивацию заказов |  | 
Доделать функциональную часть для менеджера |  | 
Изменить интерфейс для работника в соответствии с новыми требованиями и перенести его в PyQT |  | 
Итоговая Scrum-доска